德区政策展台

面向在德华人的政策信息与就业资讯平台

产品技术开发文档  v1.0

2025年  |  保密文件 · 仅供开发负责人参阅

文档说明

本文档面向开发负责人，完整描述「德区政策展台」的产品定位、两大核心功能模块（政策内容 + 招聘信息）的数据来源、技术架构、更新机制、数据库设计及分阶段开发计划。

本方案采用「摘要 + 结构化 + 原站链接」路线，合法合规，无需任何机构授权即可落地，适合小团队独立开发。

# 一、项目定位

## ■  1.1  产品背景

目前在德华人群体（留学生、就业移民、陪同家属等）获取德国政府政策信息面临以下核心障碍：

- 语言壁垒：绝大多数联邦/州/市级政策仅有德语或英语版本，缺乏权威中文解读

- 信息分散：居留、签证、留学、就业、社保等内容分散在十余个不同政府网站

- 更新滞后：现有中文社区资源（知乎、小红书等）内容经常过时且无法溯源

- 招聘信息断层：联邦劳动局职位库（德国最大）对中文用户几乎不可及

## ■  1.2  目标用户

| 用户类型 | 主要需求 | 核心场景 |
| --- | --- | --- |
| 在读留学生 | 签证延期、打工许可、实习机会 | 学生居留申请、Werkstudent职位搜索 |
| 应届毕业生 | 就业居留、蓝卡申请 | 工作签证流程、对口职位匹配 |
| 就业移民 | 居留续签、家属团聚 | 各城市 Ausländerbehörde 信息 |
| 陪同家属 | 就业许可、语言课程 | BAMF 融合课程查询 |
| 计划赴德者 | 签证类型选择 | Make-it-in-Germany 政策导航 |

## ■  1.3  核心价值主张

定位 不做政府网站的竞争者，而是做中文世界与德国政府官方信息之间的「翻译层」。所有内容摘要自权威来源，附原站链接，不复制、不镜像，合规运营。

# 二、技术路线说明（方案 C）

## ■  2.1  方案选择依据

经过对三条路线的评估，最终选定「方案 C：摘要 + 结构化 + 原站链接」：

| 方案 | 做法 | 合规性 | 可实现性 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 A | 镜像官网并翻译展示 | ❌ 违反著作权（Urheberrecht） | 技术可行 | 不采用 |
| 方案 B | iframe + 翻译浮层 | ⚠️ 灰色地带 | 多数政府站拦截 iframe | 不采用 |
| 方案 C ✓ | AI提炼摘要 + 结构化 + 跳转链接 | ✅ 完全合规 | ✅ 完全可行 | 采用 |

## ■  2.2  合规性说明

方案 C 的合规基础：

- 摘要内容由 AI 基于原文提炼，是二次创作，不构成原文复制

- 结构化信息（材料清单、费用金额、办理时限）属于客观事实，不受著作权保护

- 每条内容均附原站链接，流量回流官方网站，与iamexpat、howtogermany等国际移民信息站惯例一致

- BA Jobbörse 招聘数据通过逆向工程获取的公开 API，调用方式与用户浏览器行为等同

# 三、功能模块一：政策内容

## ■  3.1  内容范围

初期覆盖约 80-120 条核心政策/服务条目，按以下主题分类：

| 主题分类 | 典型条目 |
| --- | --- |
| 居留许可 | 就业居留、学生居留、家庭团聚居留、蓝卡申请、续签流程 |
| 签证入境 | 国家签证（D类）、申根签证、学生签证、求职签证 |
| 留学相关 | 入学注册、Krankenversicherung 学生保险、留学奖学金（DAAD） |
| 就业移民 | Fachkräfteeinwanderungsgesetz、职业资质认证、劳动许可 |
| 日常生活 | 城市注册（Anmeldung）、税号申请、社会保险、驾照转换 |
| 融合支持 | BAMF 融合课程、德语水平要求、社会援助申请 |

## ■  3.2  数据来源矩阵

按内容质量 × 覆盖范围 × 爬取难度综合排序，数据全部来源于联邦/欧盟官方机构：

| 优先级 | 来源 | 覆盖内容 | 更新频率 | 爬取方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 核心 | Make-it-in-Germany (联邦劳动部) | 签证、居留、就业许可、语言 | 月度 | BeautifulSoup（结构稳定） |
| P0 核心 | BAMF 官网 | 庇护、难民、居留分类、融合课程 | 月度 | BeautifulSoup + PDF提取 |
| P0 核心 | DAAD | 留学签证、学生居留、奖学金 | 月度 | BeautifulSoup |
| P1 | Auswärtiges Amt | 入境签证、双边协定 | 月度 | BeautifulSoup |
| P1 | Your Europe (EU) | 在德居住、工作、社保（多语言） | 月度 | BeautifulSoup |
| P2 补充 | 各市 Ausländerbehörde | 本地材料清单、预约、费用 | 双周 | Playwright（JS渲染） |
| P3 | Deutsche Rentenversicherung | 养老金、社保 | 季度 | BeautifulSoup |

## ■  3.3  内容结构设计（每条政策的字段）

AI 从原文提炼，写入 Supabase policy_pages 表：

| 字段名 | 类型 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| service_key | TEXT | 全局唯一键，如 aufenthaltserlaubnis_studium |
| title_zh | TEXT | 中文标题（AI 翻译） |
| summary_zh | TEXT | 300字以内中文摘要（AI 提炼，非原文直译） |
| requirements_zh | JSONB | 所需材料数组，如 ["有效护照", "生物照片", "健康保险证明"] |
| fees_zh | TEXT | 费用说明，如「约 100–110 欧元」 |
| duration_zh | TEXT | 办理时限，如「通常 4–8 周」 |
| steps_zh | JSONB | 办理步骤数组 |
| tags | TEXT[] | 分类标签，如 ["居留", "留学生", "学生签证"] |
| source_url | TEXT | 原始官方页面 URL（展示给用户点击跳转） |
| source_name | TEXT | 来源机构名，如「联邦移民局（BAMF）」 |
| content_hash | TEXT | 原文 MD5，用于变更检测 |
| translated_at | TIMESTAMPTZ | 最近一次翻译时间 |

## ■  3.4  政策内容更新机制（ETag 增量检测）

核心原则：无变化不重爬、不重译，最小化 AI token 消耗。

更新流程（每月执行） ① 对所有已收录 URL 发出 HTTP HEAD 请求，携带上次存储的 ETag ② 服务器返回 304 → 内容未变，跳过，无任何费用产生 ③ 服务器返回 200 + 新 ETag → 内容已更新，触发重新抓取 ④ 新内容写入 DB，标记 translated = false，进入翻译队列 ⑤ 翻译 worker 批量调用 MiniMax 2.7 提炼中文摘要，回写 DB

AI 提炼 Prompt 核心策略：结构化输出，不复制原文

Prompt 要求 MiniMax 以 JSON 格式输出五个字段：summary_zh（300字摘要）、requirements_zh（材料列表）、fees_zh（费用）、duration_zh（时限）、steps_zh（步骤）。明确要求「用自己的话概括，不复制原文」，兼顾法律合规与内容质量。

# 四、功能模块二：招聘信息

## ■  4.1  数据来源：联邦劳动局 Jobbörse API

关键发现 联邦劳动局拥有德国最大的就业信息数据库，官方虽未正式开放 API，但 bundesAPI 开源社区已完整逆向其接口。该 API 通过固定公开 API Key 认证，稳定可靠，无需注册，调用方式与用户浏览器行为等同。

### API 接入规格

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口基础地址 | https://rest.arbeitsagentur.de/jobboerse/jobsuche-service/pc/v4 |
| 认证方式 | 请求头 X-API-Key: jobboerse-jobsuche（固定公开值） |
| 文档来源 | github.com/bundesAPI/jobsuche-api（开源社区逆向文档） |
| 数据格式 | JSON |
| 岗位覆盖 | 德国全境所有行业，含公私立雇主 |
| 建议同步频率 | 每日一次（岗位上下架频繁） |

### 核心查询参数

| 参数名 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- |
| was | 职位关键词 | Werkstudent Informatik |
| wo | 地点（城市） | Stuttgart |
| umkreis | 搜索半径（公里） | 50 |
| arbeitszeit | 工作类型 | vz=全职；tz=兼职；ho=远程；mj=迷你岗 |
| veroeffentlichtseit | 发布天数范围（0–100） | 7（近7天） |
| angebotsart | 信息类型 | 1=工作；2=培训；4=实习 |
| pav | 是否包含私人中介 | false（只含官方发布） |
| page / size | 分页 | page=1, size=25 |

## ■  4.2  针对华人用户的筛选维度

普通招聘网站的通用筛选维度（城市、行业、薪资）已足够，平台在此基础上增加三个华人特有维度：

| 筛选标签 | 识别逻辑 | 目标用户 |
| --- | --- | --- |
| 需要中文 | 职位名或描述含 Chinesisch / Mandarin / Chinese | 所有华人（独特竞争优势） |
| 留学生适合 | 职位类型含 Werkstudent 或 Praktikum（实习） | 在读留学生 |
| 远程办公 | arbeitszeit 参数含 ho（Heimarbeit） | 灵活工作需求者 |
| 无语言要求 | 描述含 English OK / no German required | 德语不足者过渡期 |

## ■  4.3  招聘数据表设计

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| refnr | TEXT PK | BA 岗位唯一编号（用于获取详情及去重） |
| title_de | TEXT | 原始德语职位名 |
| title_zh | TEXT | 中文职位名（AI 翻译，≤20字） |
| employer | TEXT | 雇主名称 |
| city | TEXT | 工作城市 |
| state_code | TEXT | 所属州代码（BW/BY/BE 等） |
| work_type | TEXT[] | 工作类型数组，如 ["全职", "远程"] |
| is_limited | BOOL | 是否为固定期限合同 |
| entry_date | DATE | 入职日期 |
| brief_zh | TEXT | 两句话中文岗位摘要（AI 生成） |
| tags | TEXT[] | 华人特有标签，如 ["留学生适合", "需要中文"] |
| source_url | TEXT | BA 原始详情页链接（用户点击跳转） |
| published_at | DATE | BA 平台上架日期 |
| synced_at | TIMESTAMPTZ | 最后一次同步时间 |
| is_active | BOOL | false 表示 BA 已下架，前端不展示 |

## ■  4.4  招聘信息日同步流程

每日 02:00 UTC 自动执行 ① 并发拉取多个关键词下的近7天岗位（Werkstudent、Chinesisch、Informatik 等） ② 按 refnr 去重（同一岗位可能被多个关键词命中） ③ 批量 upsert 写入 jobs 表，新增岗位标记 is_active=true, translated=false ④ 检测下架：DB 中 is_active=true 但本次未返回的 refnr → 更新为 is_active=false ⑤ 翻译 worker 处理所有 translated=false 的新岗位

# 五、共享翻译层

## ■  5.1  翻译触发逻辑

政策内容和招聘信息共用同一个翻译 worker，统一通过 translated 字段标记：

| 触发时机 | 处理逻辑 |
| --- | --- |
| 政策内容 ETag 变化 | 重置 translated=false → worker 重新提炼摘要 |
| 招聘岗位新增 | 插入时 translated=false → worker 翻译职位名 + 生成摘要 |
| 已翻译内容 | translated=true → 跳过，不消耗 token |

## ■  5.2  成本控制策略

- ETag 检测：政策页月均实际变化率约10–20%，80%以上请求无 AI 调用

- 招聘翻译极简化：每条岗位只翻译职位名（≤20字）+ 两句摘要，单次消耗 token 极少

- 批量处理：每批20条，避免高频单次调用，降低 API 计费单价

- 缓存优先：前端查询永远读 DB 缓存，不做实时 AI 调用

# 六、系统架构

## ■  6.1  技术选型

| 层次 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 14（App Router） | 与现有技术栈一致；SSR 利于 SEO |
| 数据库 | Supabase（PostgreSQL） | 已有基础；Row Level Security；内置实时订阅 |
| 爬虫（静态页） | Python + BeautifulSoup + httpx | 轻量，维护成本低 |
| 爬虫（JS渲染页） | Python + Playwright | 处理需要 JS 执行的市政府页面 |
| AI 翻译 | MiniMax 2.7（已有对接） | 中文效果优秀；成本可控 |
| 定时调度 | GitHub Actions Cron | 免费 2000 分钟/月；零运维 |
| 部署 | Vercel | 与 Next.js 原生集成 |

## ■  6.2  数据流架构（文字描述）

整体数据流分为离线采集层和在线服务层两部分：

### 离线采集层（定时后台运行）

- 政策内容：ETag 检测 → 有变化则爬取 → 写入 policy_pages 表（translated=false）

- 招聘信息：BA API 拉取 → 去重 → upsert 写入 jobs 表（is_active 更新）

- 翻译队列：扫描 translated=false → 批量调用 MiniMax → 回写翻译字段

### 在线服务层（用户实时请求）

- 用户输入城市名/PLZ → Next.js API Route → Supabase 查询已翻译数据

- 前端永远只读缓存，无实时 AI 调用，响应速度毫秒级

- 「查看原文」按钮跳转至官方来源 URL，不在平台内展示原文

# 七、定时调度计划

| 任务名称 | 执行时间（UTC） | 执行内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招聘信息日同步 | 每日 02:00 | BA API 全量拉取 → 去重 → upsert → 下架检测 | 约 5–10 分钟 |
| 新岗位翻译 | 每日 03:00 | 处理所有 translated=false 的招聘条目 | 约 2–5 分钟 |
| 外国人局页面更新 | 每周一 04:00 | Playwright 爬取重点城市 Ausländerbehörde 页面 | 约 15 分钟 |
| 政策内容 ETag 检测 | 每月 1 日 05:00 | 全量 HEAD 请求检测 → 有变化触发重爬 + 重译 | 约 30 分钟 |
| 手动触发 | 按需 | 紧急政策更新（如法规修订） | — |

推荐调度方案：Phase 1–2 使用 GitHub Actions Cron（免费且零运维）；进入生产阶段后可迁移至 Vercel Cron Jobs（与 Next.js 原生集成）或 Supabase pg_cron（SQL 级别定时任务）。

# 八、前端功能设计

## ■  8.1  政策页面

| UI 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 主题分类导航 | 居留 / 签证 / 留学 / 就业 / 日常生活 / 融合支持（六大分类） |
| 政策卡片 | 中文标题 + 来源机构 badge + 300字摘要 |
| 结构化详情 | 所需材料（图标列表）/ 费用 / 办理时限 / 步骤 |
| 更新标记 | 显示「最近更新：XXXX年XX月」提示时效性 |
| 原站链接 | 「查看官方详情 →」按钮，跳转至来源 URL |
| 免责声明 | 「本内容摘要自官方来源，具体以官方页面为准」 |

## ■  8.2  招聘信息页面

| UI 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 筛选器 | 城市 / 州 / 工作类型 / 华人标签（需要中文 / 留学生适合 / 远程） |
| 岗位卡片 | 中文职位名 + 雇主 + 城市 + 发布时间 + 两句摘要 |
| 「新」徽章 | 3天内上架的岗位显示 NEW 标记 |
| 下架提示 | is_active=false 的岗位显示「已下架」灰态，不可点击 |
| 跳转链接 | 「在劳动局官网投递 →」跳转 BA 原始详情页 |
| 同步时间 | 页面底部显示「数据最后同步：XXXX-XX-XX 10:00」 |

# 九、分阶段开发计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 招聘模块 | Week 1–2 | ① BA Jobbörse API 对接脚本 ② Supabase jobs 表 + 翻译 worker ③ 招聘列表前端（含筛选器） ④ GitHub Actions 日同步 | 上线最小可用版本 （招聘数据实时更新） |
| Phase 2 政策核心内容 | Week 3–4 | ① BAMF + Make-it-in-Germany + DAAD 爬取 ② policy_pages 表 + ETag 检测 ③ MiniMax 提炼 Prompt 调优 ④ 政策卡片组件 + 分类浏览页 | 80条核心政策上线 （覆盖居留/签证/留学） |
| Phase 3 本地化增强 | Month 2 | ① 各市 Ausländerbehörde 爬取（Playwright） ② 按城市筛选政策细节 ③ Your Europe EU 来源接入 ④ Auswärtiges Amt 签证内容 | 实现按城市查询 本地办理信息 |
| Phase 4 质量与工具 | 持续维护 | ① 政策内容人工审核标注 ② Chrome 插件（在官网叠加中文） ③ 政策变更邮件通知 ④ 用户收藏 / 历史记录 | Chrome 插件上线 用户留存体系建立 |

# 十、风险与注意事项

## ■  10.1  技术风险

| 风险点 | 可能性 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| BA Jobbörse API Key 失效 | 低（社区长期稳定） | 监控响应码，失效时从 BA 网站 JS 重新提取 |
| 政府页面结构变更 | 中（Typo3 CMS 升级时） | 选择器配置外置 DB，快速修改无需重新部署 |
| MiniMax API 限速 | 低 | 批量处理 + 重试队列，非实时场景容忍延迟 |
| Playwright 爬取被拦截 | 中（高频时） | 请求间隔 ≥ 3秒，User-Agent 轮换，遵守 robots.txt |

## ■  10.2  合规注意事项

- 所有内容必须附原站来源链接，不得仅展示 AI 生成内容而无出处

- BA API 调用频率控制在合理范围（建议单次调用间隔 ≥ 1 秒），避免触发防护

- 政策内容每条必须注明「内容摘要自官方来源，具体以官方页面为准」免责声明

- 用户个人数据（收藏、历史）严格遵守 DSGVO（欧盟数据保护条例）

## ■  10.3  内容质量控制

- Phase 2 上线前对 AI 提炼内容进行人工抽查（重点检查材料清单、费用数字）

- 建立「用户纠错」入口，允许用户举报过时或错误的政策信息

- 所有 AI 生成内容均需通过后台审核队列，人工确认后才公开展示（初期）

— 文档结束 —